SE.0057.1.2024

Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda na sesję Rady Gminy Nowa Ruda w dniu 24 stycznia 2024 roku

W okresie od 1 października 2023 r. do 10 stycznia 2024 r. pracownicy Urzędu Gminy Nowa Ruda wykonywali zadania związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz inne zadania zlecone. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

# Referat Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego

- Trwają przygotowania do wydatkowania środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Zakładana alokacja środków dla Gminy Nowa Ruda to ok. 51,5 mln zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków: Urzędu Gminy Nowa Ruda  - ul. Niepodległości 4, Sali Wiejskiej w Świerkach, Bożkowie oraz Krajanowie, Europejskiego Domu Spotkań w Ludwikowicach Kłodzkich, Przychodni Zdrowia w Wolibórz 115, Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, budynku Szkoły Podstawowej w Woliborzu. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda oraz terenu przy Dębie w Bożkowie.

- Trwa realizacja zadania polegającego na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.

- Zakończono zadanie polegające na budowie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie.

- Zakończono wydatkowanie grantów w ramach zadania pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła - projekt grantowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

- Trwają przygotowania do realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu - Polski Ład, w ramach którego Gmina Nowa Ruda otrzymała wstępne promesy na zadania:

- „Zwiększenie jakości życia mieszkańców Gminy Nowa Ruda poprzez rozwój i budowę infrastruktury społecznej”. Wartość około 3 mln zł. W ramach zadania zostanie wykonane:

- Kompleksowa modernizacja oraz wyposażenie Sali wiejskiej w Jugowie,

- Budowa budynku zaplecza szatniowo-sportowego przy boisku sportowym w Dzikowcu

- Remont istniejącego budynku kompleksu zaplecza szatniowo-sportowego w Woliborzu

- Remont wraz z wyposażeniem Sali wiejskiej w Dzikowcu

- „Poprawa jakości życia mieszkańców Przygórza poprzez budowę infrastruktury sportowej.” Wartość około 1,3 mln zł. W ramach zadania zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne w Przygórzu.

- „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizacje.” Wartość około 8,3 mln zł. W ramach zadania zostaną zmodernizowane drogi na terenie Gminy Nowa Ruda.

- „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na Terenie Gminy Nowa Ruda.” Wartość około 1,5 mln zł. W ramach planowanych prac przewiduje się zastąpienie dotychczasowych opraw oświetleniowych nowymi, wyposażonymi w źródło światła LED. Głównym celem tych działań jest przede wszystkim oszczędność energii

- Trwa realizacja zadania: „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie” dofinasowanego z Rządowy Fundusz- Polski Ład oraz częściowo z RFIL. W ramach zadania zostanie wykonane:

1.	Przebudowa dróg w Gminie Nowa Ruda Wolibórz - część 1

a)	Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 155, 527

b)	Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 387, 688

c)	Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 129

2.	Przebudowa dróg w Gminie Nowa Ruda Wolibórz - część 2

a)	Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 113

b)	Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 708, 219 i 214

c)	Przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 825, 843 i 844

3.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły w Bożkowie oraz przebudowa drogi

a)	Przebudowa drogi w Bożkowie, dz. 100

b)	Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu Zespołu Szkół nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie

- Zakończono zadanie pn. „Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda” W ramach zadania zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Nowa Ruda

a)	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworki

b)	Przebudowa drogi w Woliborzu

2.	Przebudowa i modernizacja mostów w miejscowościach Włodowice i Czerwieńczyce

a)	Przebudowa mostu we Włodowicach

b)	Przebudowa mostu w Czerwieńczycach

3.	Budowa skweru w Jugowie

4.   	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda

- Zakończono i rozliczono realizację 3 polsko-czeskich mikroprojektów "Współpraca się opłaca", "Turystyka bez granic" oraz "Łączą nas tradycje".

- Od stycznia Gmina Nowa Ruda jako Partner Wiodący wraz z 4 partnerami (Gminą Radków, miastem Nowa Ruda, miastem Broumov oraz Fundacją Olgi Tokarczuk) realizuje 3-letni projekt kulturalno - społeczny w ramach programu Interreg Czechy-Polska na lata 2021-2027.

Przeważającą formą planowanych wydarzeń będą warsztaty integracyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Warsztaty powiązane będą z tematyką kultury, sztuki, muzyki, literatury, tradycji polsko-czeskiego pogranicza.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2027, szacowana wartość wydatków to około 170 tysięcy euro.

- Od stycznia Gmina Nowa Ruda jako Partner projektu wraz z (Gminą Radków, miastem Nowa Ruda oraz liderem projektu miastem Broumov) realizuje 3-letni projekt inwestycyjny w ramach programu Interreg Czechy-Polska na lata 2021-2027.

W ramach projektu zaplanowano budowę ścieżki pieszo rowerowej z centrum wsi Bożków w kierunku ruin wieży na Grodziszczu.  Jego realizacja planowana jest na lata 2024-2027, szacowana wartość wydatków to około 440 tysięcy euro.

- W ramach programu Interreg Czechy-Polska na lata 2021-2027 Gmina Nowa Ruda jako Partner projektu wraz z (Gminą Radków, miastem Nowa Ruda oraz 4 – partnerami po stronie Czeskiej) złożyła wniosek na realizację projektu Polsko-Czeski Trójstyk – Kraina pełna atrakcji.

W ramach projektu zaplanowano odbudowę wieży na Grodziszczu.  Jego realizacja planowana jest na lata 2024-2027, szacowana wartość wydatków to około 455 tysięcy euro.

- Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wiejskiej Nowa Ruda” – projekt przewiduje realizację kompleksowej termomodernizacji budynku Sali Gimnastycznej w Dzikowcu, 6 remiz OSP (Czerwieńczyce, Dzikowiec, Jugów, Sokolec, Włodowice, Wolibórz) oraz poprawę efektywności energetycznej budynku Żłobka w Ludwikowicach Kłodzkich. Planowana wartość inwestycji to około 7 mln zł.

- Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy wiejskiej Nowa Ruda” – projekt przewiduje realizację kompleksowej termomodernizacji 5 budynków mieszkalnych w Ludwikowicach Kł (2szt.), Jugowie, Włodowicach i Woliborzu. Przewidywana wartość inwestycji to około 13 mln zł.

- Zakończono realizację zadania w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – Wsparcie aktywności mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jugów – Zagospodarowanie terenu wokół Wzgórza Trzech Krzyży. Wartość zadania to około 75 tyś. zł.

- W ramach konkursu pn „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023” zrealizowano zadanie pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w Ludwikowicach Kłodzkich” w kwocie około 210 tyś. zł.

- Trwa rozliczenie projektu pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Jugów na ul. Jana i ul. Olimpijska” – w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę około 500 tyś. zł.

- Program „Ciepłe mieszkanie” realizowany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest dla beneficjentów którzy są właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym. W ostatnich miesiącach wypłacono dofinansowanie na kwotę około 60 tyś. zł.

- Program „Czyste powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  dla beneficjentów będących właścicieli domków jednorodzinnych – Gmina Nowa Ruda na bieżąco pośredniczy w realizacji programu składając i rozliczając wnioski o dofinansowanie na rzecz mieszkańców.

- W ramach programu  „Gospodarka wodno-ściekowa”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska , realizujemy  III etap budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 3 322 800,00 zł

- Trwa rozliczenie projektu polegającym na Docieplenia elewacji budynku Sali wiejskiej w Świerkach. Dofinansowany z Urzędu Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” około 280 tyś. zł.

- Trwa realizacja projektu w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w Gminie Nowa Ruda poprzez przebudowę dróg Gminnych w Sokolcu, Dzikowcu oraz Ludwikowicach Kłodzkich”. Wartość projektu to około 2,8 mln zł.

- Trwa realizacja projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 143 we Włodowicach, polegająca na budowie chodnika dla pieszych”. Wartość projektu to około 560 tyś. zł.

- Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach projektu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 120374D w miejscowości Wolibórz”. Wartość projektu to około 2,5 mln. zł.

- Wydano 33 decyzje o warunkach zabudowy, a 88 postępowań jest w trakcie.

- Zakończono procedurę  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 129/2 – obręb Sokolec

- Trwa procedura ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bożków.

- Trwa procedura ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sokolec dla terenu działki nr 242/2.

- Trwa procedura ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w części obrębu Wolibórz.

# Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

- Złożono wniosek grantowy w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Organizatorem projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) realizująca projekt w Partnerstwie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym (NASK).  Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

- W dniu 29 grudnia 2023 r. uruchomiono  obsługę wniosku elektronicznego "eDowody 3.0"

# Referat GNG

1. liczba sprzedanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Ruda: 14 za kwotę: 489.717,70 zł brutto 

w tym: 

liczba sprzedanych lokali: 10 za kwotę 125.730,00 zł 

liczba sprzedanych nieruchomości gruntowych: 4 za kwotę: 363.987,70 zł 

2) wykazano do sprzedaży 10 nieruchomości 

w tym: 7 lokali i 3 nieruchomości gruntowe 

3) ogłoszono 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości 

w tym: 5 na sprzedaż lokali, 4 na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

Ponadto Gmina Nowa Ruda dokonała wniesienia wkładu pieniężnego tytułem objęcia udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości: 

1) 436.300 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w zamian za 4 363 udziałów 

2) 1.474.400 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w zamian za 14 744 udziałów 

oraz Gmina Nowa Ruda dokonała wniesienia wkładu pieniężnego tytułem objęcia udziałów w SIM SUDETY Sp. z o.o. w wysokości 

1) 1.019.563,00 zł (otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w zamian za 20.391 udziałów, nadwyżka w wysokości 13 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki

# Referat Oświaty i Spraw Społecznych

W miesiącu listopadzie 2023 r. Gmina Nowa Ruda złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w latach 2022-2025 w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3.  Całkowita wartość zadania to kwota 27000,00 PLN,  z tego 21600,00 PLN wnioskowana kwota dotacji, kwota 5400,00 PLN to środki własne. Rozstrzygniecie naboru nastąpi po uchwaleniu budżetu państwa.

Przystąpienie, realizacja i rozliczenie  Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, w ramach realizacji projektu utworzono Żłobek Publiczny w Bożkowie mający siedzibę w budynku Przedszkola. Żłobek jest na 25 osób. Całkowity koszt realizacji zadania w ramach programu maluch + to kwota 1 102 767,53 PLN  z tego kwota dofinansowania wyniosła    1 017 512,53 PLN.

Modernizacja Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Bożków  na działce nr 811/29 w następującym zakresie: renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska piłkarskiego, remont ogrodzenia i piłkochwytów boisk, remont oświetlenia kompleksu. Całkowita wartość zadania to  200 000,00 PLN z czego 100 000,00  PLN to środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” realizowano w dwóch szkołach podstawowych w Jugowie i Ludwikowicach Kłodzkich. Otrzymana przez Gminę Nowa Ruda wysokość dotacji to 105.000 PLN; w tym 25000 PLN dla SP Jugów na wyposażenie i adaptację pomieszczenia jadalni i wydawania posiłków; 80.000 PLN dla SP Ludwikowice Kł. na wyposażenie kuchni i jadalni  i adaptację pomieszczeń kuchni . Łączny koszt realizacji programu 131.782,06 PLN.

Rządowy program „Aktywna Tablica” realizowany w Szkole Podstawowej w Jugowie. Kwota dotacji to 35.000 PLN, które przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania oraz sprzętu TIK niezbędnego do terapii procesów  komunikacji, zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń koncentracji uwagi, w tym autyzmu, terapii logopedycznej i psychologicznej. Łączny koszt realizacji programu 43.750 PLN.

Programy aktywizacji polskich uczniów wspierane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dla których operatorem była Dolnośląska Federacja Sportu z siedzibą we Wrocławiu, to:

„Umiem Pływać” - program powszechnej nauki pływania dla uczniów z klas 1-3  –  okres od 14  września 2023 do 30 listopada 2023  (łącznie 10 wyjazdów). W zajęciach brało udział 75 uczniów ze wszystkich trzech szkół podstawowych – 5 grup projektowych.

„Płynę Dalej” – program doskonalenia umiejętności pływania dla uczniów klas 4-8

Realizowany w okresie od 18 września 2023 do 21 listopad 2023 łącznie 20 wyjazdów w ramach zajęć pozalekcyjnych  – 15 uczniów ze Szkoły podstawowej w Bożkowie i Jugowie .

„SKS” – zajęcia sportowo rekreacyjne realizowane od 1 stycznia 2023 do 30 listopada 2023 w wymiarze 66 godzin . Udział w zajęciach wzięły wszystkie szkoły podstawowe – po 2 grupy uczniów z każdej ze szkół .

Gmina zapewniała obiekty sportowe na których realizowane były zajęcia sportowe , oraz wkład finansowy w łącznej wysokości 780, 00 zł za wszystkie grupy biorące udział w projekcie

# Referat Administracji Mieszkaniowej i Budownictwa

Prace remontowe i modernizacyjne oraz dokumentacyjne na łączną kwotę 280 064 zł, w tym m.in. opracowanie dokumentacji na modernizację mieszkań komunalnych oraz opracowanie dokumentacji na kompleksową modernizację instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach stanowiących własność Gminy.

# Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

W dniu 29.12.2023 r. podpisana została umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Ruda w roku 2024.  Wartość umowy - 5 677 521,12 zł brutto; czas trwania umowy - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na oryginale podpisała: Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda